Пояснительная записка

к проекту инвестиционной программы

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2026-2029 гг.

Инвестиционная программа ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2026-2029 годы сформирована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Постановлением от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – стандарты раскрытия информации), а также изменениями, внесенными в акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 №923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

В соответствии с п.7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (в редакции постановления Правительства РФ от 2 июня 2023 г. N 923) (далее – Правила) период реализации инвестиционной программы Общества на 2026-2029 гг.:

- начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах в соответствии со стандартами раскрытия информации, в случае если этот год относится к периоду реализации инвестиционной программы, утвержденной в отношении субъекта электроэнергетики в соответствии с Правилами, в которую вносятся изменения,

- завершается не ранее года истечения 4-летнего периода, который начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах.

Проект инвестиционной программы Общества на 2026 – 2029 гг. предусматривает внесение изменений в инвестиционную программу ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025-2028 годы, утвержденную приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 04.09.2025 №134 в отношении периодов 2026-2028 гг.

Внесение изменений обусловлено следующими основными факторами:

- включением новых проектов, направленных на повышение качества обслуживания потребителей и расширения спектра оказываемых услуг,

- модернизацией биллинговых информационных систем с целью соблюдения требований по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и обеспечения исполнения иных требований законодательства;

- развитием проектов в рамках реализации программы цифровой трансформации: управление данными, взаимодействие с клиентом, инфраструктурные проекты,

- включением новых проектов, направленных на обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества в рамках исполнения распорядительных документов об имортозамещении (Указ Президента РФ от 30.03.2022 г. № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Указ Президента РФ от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», ФЗ от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и пр.).

Формирование стоимости инвестиционных проектов, учитываемых в проекте инвестиционной программы Общества на 2026-2029 гг. осуществлялось с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованного Министерством экономического развития РФ 26.09.2025.

Общий планируемый объем инвестиций и их структура

Общий планируемый объем инвестиций и их структура представлены в Таблице 1.

| № п/п | Период | ИПР (финансирование, млн. руб. с учетом НДС) |  | ИПР (освоение, млн. руб. без НДС) |  | ИПР (ввод, млн. руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде нный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержде нный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержде нный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |
| 1 | 2026 | 75,24 | 230,90 | 76,48 | 204,80 | 76,48 | 202,07 |
| 2 | 2027 | 77,11 | 58,09 | 58,12 | 43,18 | 55,05 | 29,03 |
| 3 | 2028 | 61,60 | 61,47 | 44,68 | 43,38 | 47,75 | 37,71 |
| 4 | 2029 | 0,00 | 65,01 | 0,00 | 74,49 | 0,00 | 49,87 |
| 5 | ИТОГО за период реализации ИПР | 213,95 | 415,47 | 179,28 | 365,85 | 179,28 | 318,67 |

Общее описание источников финансирования

В качестве источников финансирования инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на период 2026-2029 гг. планируются собственные средства гарантирующего поставщика в сумме 415,47 млн. руб., в том числе амортизация в размере 237,31 млн. руб., возврат налога на добавленную стоимость в размере 70,19 млн. руб. и прочие источники в размере 107,96 млн. руб.

Расшифровка задействованных источников финансирования по инвестиционной программе представлена в таблице 2.

Таблица 2. Источники финансирования инвестиционной программы

| Наименование источника |  | Всего за период реализации ИПР | ИПР (источники по финансированию, с НДС), млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 415,47 | 230,90 | 58,09 | 61,47 | 65,01 |
| 2 | Собственные средства всего, в том числе: | 415,47 | 230,90 | 58,09 | 61,47 | 65,01 |
| 2.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Амортизация основных средств всего | 237,31 | 82,83 | 50,19 | 50,39 | 53,91 |
| 2.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 70,19 | 40,11 | 7,91 | 11,09 | 11,09 |
| 2.4 | Прочие собственные средства | 107,96 | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по источникам | 415,47 | 230,90 | 58,09 | 61,47 | 65,01 |

Характеристика инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

на 2026-2029 гг.

- «Приобретение служебного транспорта для нужд

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (2026 - 2028 гг.)

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее - Общество) является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) на территории Тамбовской области в отношении потребителей, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». В состав компании входят:

- территориальные отделения: Мичуринское, Моршанское, Кирсановское, Жердевское;

- центры обслуживания клиентов: Кирсановский, Мичуринский, Первомайский, Моршанский, Жердевский, Тамбовский;

- клиентские офисы: Южный г. Тамбов, Староюрьевский, Кочетовский, Пичаево-Бондарский, Мордовский.

В связи со значительной площадью обслуживаемой территории и удаленностью районов области от центрального аппарата Общества, а также большой клиентской базой, автотранспорт Общества характеризуется большим годовым пробегом, повышенными затратами на ремонт и техническое обслуживание и нуждается в своевременном обновлении.

В рамках реализации проекта предусматривается решение следующих задач:

- исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, предусмотренных Федеральным законом №35 ФЗ «Об электроэнергетике»;

- повышение качества обслуживания клиентов путем своевременного обслуживания потребителей (доставка счетов-квитанций, оперативное реагирование на обращение потребителей, осуществление работы по введению ограничений (отключений) неплательщиков, организация снятия ограничений (отключений) и восстановления схем электроснабжения и т.п.);

- сокращение расходов на ремонт автотранспорта (чем старше автомобиль, тем больше число деталей приближается к границе своего ресурса, что приводит к частым поломкам и увеличению расходов Общества на ремонт автомобилей);

- сокращение расходов на обслуживание автотранспорта (автомобили с высоким пробегом потребляют топлива и масла на 5-10 % больше нормы);

- повышение надежности имеющегося автопарка Общества (новые автомобили характеризуются новыми узлами и агрегатами, оригинальными запчастями и заводской сборкой, которая служит гарантом качества нового автомобиля).

Цель проекта – гарантированное надежное транспортное обеспечение производственной деятельности Общества собственными автомобилями, минимизация затрат по эксплуатации автомобилей.

Замена автомобилей производится в Обществе по истечении срока амортизации, пробег автомобиля к моменту реализации составляет 150-200 тыс. км. (превышает нормативный пробег).

- Развитие ИВК ИСУ (2026-2029)

Эксплуатация интеллектуальной системы учета (ИСУ) предусматривает использование единого централизованного информационно-вычислительного комплекса (ИВК) включающего специализированное программное обеспечение «СИГМА. Система управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» (СУП СПД «Пионер») и «СИГМА.ИВК». Реализация проекта направлена на выполнение требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части обеспечении безвозмездного предоставления субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых Общество обеспечивает коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Развитие ИВК ИСУ также направлено на обеспечение прозрачности начислений по показаниям приборов учета и финансовой дисциплины потребителей, подключённых к ИСУ, централизации, автоматизации и унификации сбора данных, передаваемых приборами учёта, и мониторинга и управления режимами потребления электрической энергии с учетом всех требований по информационной безопасности.

Цель реализации проекта - развитие информационно-вычислительного комплекса интеллектуальной системы учета.

Плановые работы по развитию СУП СПД Пионер:

- поддержка "новых" ИПУ Нартис с ZigBee (Нартис И100 и И300);

- разработка технического задания (ТЗ) на интеграцию приборов учета (ПУ);

- кликабельные переходы между реестрами и справочниками по ссылкам в строках;

- переработка механизма квитирования событий;

- поддержка унаследованных ИПУ с ZigBee от Нартис, устанавливаемых и не включенных в ТЗ;

- поддержка УСПД Нартис с СКЗИ;

- реестр работ по смене ПУ, история жизненного цикла ПУ;

- создание Dashboard с индикаторами работы системы;

- создание Dashboard с индикаторами сбора показаний, включая массовый сбой передачи данных;

- сохранение с возможностью последующего редактирования пользовательских настроек (фильтров) отчётов.

Плановые работы по развитию Сигма.ИВК:

- сведение балансов ЭЭ по объектам недвижимости по статьям;

- вкладка «Расчётные величины» для ТУ/ТчП/ЭО;

- кликабельные переходы между реестрами и справочниками по ссылкам в строках;

- расширение функциональности модуля генерации УУИд и сервера МЭК 61968-100 в ИВК;

- увеличение срока хранения данных ИВК до 5 лет;

-анализ показаний (результатов измерений) на аномальность "на лету" с возможностью гибкого изменения установок аналитических алгоритмов;

- доработка клиентов сервера ИВК МЭК 61968-100 до профилей EndDeviceEvents;

- модуль мониторинга;

- портал контрагентов ПОДИС, создание;

- расширение клиентских частей МЭК 61968-100 для запроса и отдачи УУИд по 30+ сущностям;

- реестр работ по смене ПУ, история жизненного цикла ПУ;

- ролевая модель, структурные и обособленные подразделения;

- сохранение с возможностью последующего редактирования пользовательских настроек (фильтров) отчётов.

- Развитие информационно-технологической платформы расчетов с юридическими лицами (2026-2029)

В 2018 году в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – Общество) выполнены работы по внедрению и адаптации программного обеспечения для осуществления расчетов потребителей – юридических лиц - информационная система «Единый биллинг юридических лиц для сбытовых компаний группы «Интер РАО» (далее – ЕБЮЛ). Целью внедрения ЕБЮЛ являлись:

- унификация методологии биллинга ЮЛ и создание централизованной информационной системы расчетов с ЮЛ;

- стандартизация и унификация оперативной отчетности для процесса расчетов с ЮЛ и формирование сводной управленческой отчетности энергосбытовых компаний по расчетам с клиентами (в части данных по клиентам — юридическим лицам);

- сокращение затрат путем исключения параллельного сопровождения нескольких биллинговых систем для автоматизации расчетов с клиентами — юридическими лицами.

Кроме расчетного функционала в ЕБЮЛ имеется возможность ведения договорной, претензионно-исковой работы, исполнительного производства, работы по снижению дебиторской задолженности, внесения данных о приборах учета электроэнергии и мощности.

Расчеты платы за потребленную электроэнергию (мощность) потребителей – юридических лиц должны вестись в строгом соответствии с законодательством РФ. Развитие ЕБЮЛ направлено прежде всего на исключение рисков некорректного и неправомерного расчета потребленной электроэнергии юридическим лицам, что в свою очередь может привести к снижению уровня доверия потребителей. Таким образом, своевременная доработка (развитие) программного обеспечения позволит существенно расширить функциональные возможности базовой ИТ Платформы эксплуатируемой в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», обеспечить корректность выставления счетов, учёт любых изменений в законодательстве, учесть новые параметры расчетов, интегрировать систему с другими сторонними системами в области электроэнергетики.

Целью реализации данного проекта является расширение функциональных возможностей Системы в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства.

В 2026 году планируются работы по развитию ЕБЮЛ в части:

- реализации возможности форматирования текста в блоке информационно-рекламной рассылки;

–	реализации возможности заведения акта безучетного потребления для агрегированных договоров;

–	отображения истории внесенных показаний приборов учета (дата, ФИО вносившего), а также реализации возможности прикрепления файла-основания изменений в них;

–	реализации возможности заведения акта безучетного потребления для агрегированных договоров;

–	отображения истории внесенных показаний приборов учета (дата, ФИО вносившего), а также реализации возможности прикрепления файла-основания изменений в них.

Исполнителем в рамках данного проекта может выступать только ООО «СИГМА», которое являлось подрядчиком по выполнению работ по внедрению Системы, а также является разработчиком программного продукта, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Системы и возможностью последующей доработки данной Системы.

- Развитие информационно-технологической платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж) (2025-2028)

В ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в рамках проекта «Форсаж» были внедрены «Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» (Региональная версия) (АСУ ЭД «БЫТ»), Система управления взаимодействием с клиентами (СУВК), Личный кабинет клиента физического лица (ЛКК ФЛ), Личный кабинет клиента физического лица для мобильных устройств (все вместе далее - Платформа ФЛ).

АСУ ЭД «БЫТ» является системой для проведения расчетов за потребленную электрическую энергию потребителям - физическим лицам, ведения всей необходимой для обеспечения процесса технологической информации (договора, условия присоединения и технические параметры, задолженности, оплата и т.п.), позволяет обслуживать более 280000 лицевых счетов клиентов Общества, включает в себя следующую функциональность (автоматизированные рабочие места):

- ведение лицевых счетов (ввод в базу данных информации по новому лицевому счету абонента или корректировки лицевого счета уже существующего абонента);

- ввод платежей (регистрации в базе данных платежей за электроэнергию);

- банк данных (формирование быстрых отчетов, поиск необходимой информации, печати выбранной информации и экспорта данных);

- ввод льгот (просмотр, загрузка, редактирование и выгрузка льгот, назначенных и имеющихся в базе данных (далее – БД);

- возврат денежных средств (ведение информации по возвращаемым средствам, отслеживание выполнения зарегистрированных заявок);

- общедомовые счетчики (ведение полной информации по подключениям абонента в рамках одного дома, иерархии точек учета, информации по приборам учета и их контрольным показаниям);

- мастер пакетных изменений (внесение повторяющихся изменений в БД АСУ ЭД БЫТ одновременно по всему участку или по выбранной(-ым) книге(-ам));

- реестр абонентов-неплательщиков (работа с неплательщиками - абонентами, у которых есть просроченная задолженность по оплатам услуг, заключается в своевременном выявлении таких абонентов и формировании документов (уведомления, претензия, предупреждения));

- генератор отчетов (формирование отчетов по БД абонентов);

- справочно-информационный стол (поиск и просмотр полной информации по абоненту);

- учет актов нарушений.

В 2020 – 2021 году Обществом внедрена Система управления взаимодействием с клиентами для различных видов услуг (СУВК ЖКХ) версия 2.0, интегрированная с АСУ ЭД «БЫТ». Система СУВК ЖКХ позволяет хранить в одном программном комплексе всю информацию по обращениям клиентов физических лиц Общества, а также предоставлять обратную связь по обращениям, вести статистическую информацию. СУВК ЖКХ состоит из модулей:

- управление контактами (регистрация контактов клиентов, диспетчеризация обращений, управление процессом приема и обработки обращений);

- клиентская база (создание клиентской базы, ее наполнение, актуализация данных, их анализ, управление взаимодействием с клиентами);

- база знаний (справочная информация, управление знаниями).

ЛКК ФЛ предоставляет возможность каждому клиенту компании управлять своим счетом за электроэнергию, отслеживать поступление платежей, совершать оплату за потребленную электроэнергию с помощью банковских карт, упрощая таким образом процесс взаимодействия с клиентами.

Личный кабинет клиента физического лица для мобильных устройств (МП ЛКК) позволяет привлечь новый сегмент клиентов, использующих мобильные устройства, удержать уже существующих.

В связи с изменением законодательства (в т.ч. дифференцированных по диапазонам объемов потребления тарифов для населения), необходимостью обеспечения корректного начисления физическим лицам за потребленную электрическую энергию,  совершенствования, повышения функциональности и удобства использования Платформы ФЛ, разработки и внедрения новых отчетных форм, в целях оптимизации и повышения качества организации работы с клиентами, реализации клиентоориентированного подхода имеется потребность своевременной доработки Платформы ФЛ.

Целью реализации данного проекта является обеспечение проведения корректных расчетов объема и стоимости потребленной электрической энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства, бесперебойной и корректной работы программ, входящих в Платформу ФЛ.

В 2026 году запланирована доработка Платформы ФЛ в части:

– доработка СУВК и выгрузки данных в части рекламно-информационной рассылки;

– доработка СУВК в части реализации возможности прикрепления сканированных файлов большего объема (допустимый размер файлов разработчик сможет определить на этапе, когда ЗНИ будет взято им в работу);

– добавление подписантов для печатных и электронных форм документов в модуле ПИР СУЭД;

– доработка системы единой системы нормативно-справочной информации (ЕС НСИ) в части перехода адресного справочника ЕС НСИ на муниципальное деление и интеграции с Биллинговой системой физических лиц.

Исполнителем работ по развитию Системы является ООО «Интеллектуальные системы», которое является разработчиком Платформы ФЛ, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Платформы ФЛ и возможностью ее последующей доработки.

- Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для юридических лиц (2026-2029)

В рамках реализации проекта «Единый биллинг юридических лиц для сбытовых компаний группы «Интер РАО» в 2021 году были выполнены работы по внедрению Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, сокращение от англ. Customer Relationship Management).

Система предназначена для автоматизации следующих основных процессов управления энергосбытовой деятельностью и взаимодействия с потребителем – юридическим лицом:

– управление данными о клиенте;

– управление обращениями;

– управление бизнес-процессами;

– управление коммуникациями;

– формирование отчетности;

– интеграционный модуль;

– управление информированием;

– управление заданиями;

– управление самообслуживанием клиента.

Реализация проекта во всех энергосбытовых компаниях Группы ПАО «Интер РАО» позволило унифицировать процессы взаимодействия с потребителями, привести их к единому стандарту, отказаться от разрозненных программных продуктов, сократить затраты на приобретение и техническую поддержку программного обеспечения, получить однообразное и бесшовное решение для организации управления энергосбытовой деятельностью и взаимодействия с потребителями – юридическими лицами.  Также реализация проекта позволила повысить качество работы сотрудников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», повысить качество взаимодействия с клиентами в части оказываемых услуг, развития отношений и консультаций за счет наличия актуальной информации о клиентах и их контактах.

С момента внедрения Системы был выполнен ряд ее доработок:

- произведена сегментация потребителей юридических лиц для оптимизации обслуживания и коммуникаций;

- добавлен справочник тем обращений;

- добавлен шаблон писем для направления ответов на обращения клиентов по электронной почте;

- реализован механизм и интерфейс пользовательских настроек;

- реализована возможность регистрации обращений потребителей для заключения договора до технологического присоединения по заявкам от сетевой компании и исполнения связанных с ними необходимых мероприятий.

Развитие Системы направлено прежде всего на ее доработку в связи с изменением законодательства РФ в сфере электроэнергетики, для исключения рисков некорректной работы основных ее модулей, а также для расширения функциональности Системы.  Своевременная доработка (развитие) программного обеспечения позволит сохранить и/или повысить лояльность клиентов (потребителей) Общества, оптимизировать бизнес-процессы обслуживания потребителей.

Целью развития Системы является расширение ее функциональных возможностей, в том числе в связи с изменением федерального и регионального законодательства.

В 2026 году планируются работы по развитию функциональности Cистемы в части:

– отображения истории по задачам обращения потребителей;

– формирования отчета о доставке сообщения потребителю по электронной почте;

– обеспечения согласования проектов договоров в Системе.

Исполнителем в рамках данного проекта выступает ООО «СИГМА», которое является разработчиком программного продукта, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Системы и способностью последующей доработки и сопровождения данной Системы.

- Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026-2029 гг.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ Об интеллектуальном учете) за гарантирующими поставщиками (далее – ГП) закреплена обязанность в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих ГП, а также последующую их эксплуатацию.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) представляет собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии и обеспечивает информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

Реализация проекта по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества учета электрической энергии;

- улучшение качества обслуживания населения;

- контроль и мониторинг надежности, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей;

- исключение неучтенного потребления электроэнергии и несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

- удаленное ограничение/возобновление режима потребления электроэнергии;

- упрощение процесса передачи показаний приборов учета для потребителей;

- централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии;

- организация доступа к показаниям приборов учета.

Реализация инвестиционного проекта позволит осуществить следующие функции в бытовом секторе:

- дистанционное получение от каждой точки измерения у бытового потребителя сведений об отпущенной или потребленной электроэнергии;

- расчет внутриобъектового (многоквартирный жилой дом) баланса поступления и потребления энергоресурсов с целью выявления технических и коммерческих потерь и принятия мер по эффективному энергосбережению;

- контроль параметров поставляемых энергоресурсов с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений;

- обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета электрической энергии или изменения схем подключения электроснабжения;

- применение санкций против злостных неплательщиков методом ограничения потребляемой мощности или полного отключения энергоснабжения;

- предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- анализ технического состояния и отказов приборов учета;

- интеграция с биллинговыми системами для исключения ошибочных начислений.

На период 2026-2029 гг. планируется приобретение и монтаж 12 207 приборов учета. Для обеспечения включения устанавливаемых приборов учета в интеллектуальную систему учета электроэнергии запланирована установка каналообразующего оборудования: 115 шлюзов и 423 роутера.

- Развитие платформы "Клиент-Онлайн" (2026-2029)

В 2023 году в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» внедрена Платформа Клиент-Онлайн, в объеме личного кабинета клиента – юридического лица, целью внедрения которой является:

- создание конкурентоспособного, унифицированного, цифрового пространства взаимодействия с клиентами посредством личного кабинета, корпоративного сайта и мобильного приложения, а также терминала обслуживания клиентов;

- создание аналога офлайн канала в цифровом канале, функционально покрывающего все возможности, доступные клиенту в офлайн канале взаимодействия;

- внедрение решения класса Enabler (ИТ платформа или решение, открывающее новые возможности) для развития основной деятельности в части обслуживания абонентов;

- централизация функций развития, управления и монетизации цифровых каналов обслуживания клиентов подразумевает централизацию и унификацию инструментов взаимодействия с клиентами.

Платформа Клиент-Онлайн интегрирована с информационными системами Общества.

Ввиду возможного изменения федерального и регионального законодательства, а также в связи с потребностью в постоянном совершенствовании и расширении функциональных возможностей Платформы «Клиент-Онлайн» необходимо ее своевременное развитие.

В 2026 году планируются работы по развитию Платформы:

– доработка ЛКК юридических лиц в рамках соответствия методике МТ-237-3 «Требования к обслуживанию клиентов розничных активов Группы «Интер РАО» (версия для слабовидящих);

– разделение каналов оплаты для ЛКК юридических лиц и его мобильного приложения.

Развитие существующего нематериального актива включает в себя расширение функциональных возможностей, в том числе в соответствии с требованиями и изменениями федерального и регионального законодательства.

- Приобретение вычислительной техники для персонала, 2026-2029 гг.

В ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» при осуществлении энергосбытовой деятельности широко применяются персональные компьютеры, ИТ-подсистемы и сервисы.

Вычислительная техника имеет ограниченный срок полезного использования, в связи с чем возникает необходимость своевременной замены устаревших персональных компьютеров на новые модели.

Учитывая моральный и физический износ, отсутствие запасных частей и комплектующих, ввиду снятия оборудования с продажи и ухода производителей с российского рынка, возрастает вероятность выхода техники из строя при дальнейшей эксплуатации, что может привести к нарушению бизнес-процессов Общества.

В целях поддержания эффективной и успешной работы на рынке в сфере энергосбытовой деятельности, обеспечения надежности, безопасности и качества энергоснабжения на основе инновационных технологий в инвестиционную программу ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» включен проект «Приобретение вычислительной техники для персонала.

Реализация данного проекта позволит осуществлять обслуживание клиентов, операционную деятельность Общества с использованием современной вычислительной техники и ПО, обеспечивающих необходимый уровень быстродействия для решения типовых задач.

Целью проекта является обеспечение сотрудников компании современной, производительной, отечественной вычислительной техникой, с необходимым резервом для оперативной замены в случае отказа оборудования.

В рамках реализации инвестиционного проекта на период 2026-2029 гг. планируется приобретение 241 персональных компьютера.

Модели персональных компьютеров, запланированных к приобретению, внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, полностью соответствует требованиям российского законодательства в сфере импортозамещения.

- Роботизация бизнес-процессов - приобретение лицензий на программное обеспечение Rbot

В целях обеспечения реализации Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 в части достижения соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели «Цифровая трансформация», ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в среднесрочной перспективе проводится роботизация бизнес-процессов.

Робот – это компьютерная программа-робот, выполняющая действия через пользовательский интерфейс, имитируя работу сотрудника в различных компьютерных программах.

Роботизация предназначена для оптимизации ручного труда сотрудников компаний, а следовательно, как один из ключевых элементов стратегии повышения эффективности.

Робот выступает помощником в рутинных однотипных действиях, которые выполняются сотрудником с высокой частотой повторений. Программа дает возможность полностью избавить от работы, связанной с вводом и копированием данных, отправкой писем. Также возможности робота позволяют не только переносить информацию из одной системы в другую, но и пользоваться сайтами, заполняя на них различные формы, и обслуживать множество других необходимых ежедневных операций.

Главное отличие технологий роботизации от стандартной процедуры автоматизации бизнес-процессов в том, что для работы робота не требуется интеграция используемых систем, что позволяет реализовывать проекты по роботизации в короткие временные рамки, без отвлечения существенных экономических затрат.

Развитие роботизации позволит существенным образом минимизировать труд сотрудников в простых цикличных процессах с зафиксированным алгоритмом работы и перенаправить потенциал работника на повышение качества обслуживания клиентов, а также снизить объем ручных операций и, как следствие, количество ошибок, допускаемых пользователями.

Цели роботизации бизнес-процессов:

−	высвобождение трудозатрат сотрудников на повышение качества обслуживания клиентов;

−	минимизация ошибок ручного труда;

−	уменьшение переработок сотрудников при пиковых нагрузках;

−	увеличение скорости выполнения бизнес-процессов.

В рамках инвестиционного проекта будет произведена поставка неисключительных прав на программное обеспечение Rbot компанией ООО «СИГМА». ООО «СИГМА» как разработчик Программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Программных продуктов и способностью последующей доработки и сопровождения данных Программных продуктов.

- Приобретение лицензий типовой тиражной системы финансово-экономического управления ФЭУ 2.0, (2026 г., 2029 г.)

Проект реализуется в целях исполнения требований ФЗ от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Система финансово-экономического управления (ФЭУ) единая (комплексная) модель финансово-экономического управления Группы "Интер РАО», созданная на базе российского программного обеспечения, выступает информационным ядром по отношению к множеству функциональных систем, обеспечивающих автоматизацию и интеграцию отдельных функциональных областей (бухгалтерский учет, МСФО, казначейство, бизнес-планирование, закупки, склады, работа с клиентами и т.п.).

Основой  целью реализации Проекта является автоматизация Корпоративной унифицированной учетной политики по национальным стандартам бухгалтерского учета Общества, адаптированной под требования структуры данных консолидированной отчетности по МСФО Группы «Интер РАО», а также корпоративного формата бизнес-плана, включая показатели по производственным единицам (ПЕ).

Внедрение типовой тиражной системы ФЭУ позволит обеспечить:

▪ создание единого информационного пространства для хранения и управления процессами;

▪ использование инструментов классификации и систематизации электронных ресурсов;

▪ создание механизмов централизованного поиска, выполнения массовых операций над документами и формирования отчетности;

▪ возможность формирования аналитических и отчетных материалов.

• повышение уровня информационной безопасности за счет разграничения доступа к информации с использованием персональной аутентификации и авторизации, защиты информации, содержащейся в документах от несанкционированного доступа согласно ролевой модели, соответствующей должностным обязанностям сотрудников.

• сокращение сроков подготовки и выгрузки комплектов документов по запросам регулирующих органов;

• оптимизацию работы по массовой подготовке документов для сверки с контрагентами, по запросам налоговых и других контролирующих органов, а также оптимизацию работы аудиторов, позволит иметь для каждого документа единой учетной системы скан-образ первичного документа – основания;

• непрерывность функциональных процессов за счет интеграции с внешними системами.

Срок действия лицензий, приобретаемых в 2026 году – 36 мес., приобретаемых в 2029 году – 48 мес.

- Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение (2027 г.)

Антивирусная защита является одной из мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»).

По результатам аттестации информационной системы персональных данных, проведённой в 2016г., Общество соответствует требованиям безопасности информации, предъявляемым к объектам информатизации 2 уровня защищенности. В связи с этим, имеется потребность в приобретении антивирусной защиты информации для серверов и рабочих станций, входящих в информационную систему персональных данных Общества.

Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение позволит обеспечить антивирусную защиту на компьютерах и серверах Общества и обеспечить информационную безопасность Общества.

Целью реализации проекта является обеспечение Общества достаточным количеством требуемых типов лицензий антивирусного программного обеспечения.

В рамках реализации ИПКВ планируется приобретение 350 лицензий «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition» и 10 лицензий «Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Enterprise Edition, CPU Russian Edition» со сроком действия 3 года (14.01.2028 – 14.01.2031).

- Монтаж системы видеонаблюдения

В рамках реализации проекта планируется монтаж системы видеонаблюдения в Территориальном отделении «Мичуринское» по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 96.

Проект реализуется в целях предотвращения террористических актов, пожаров, аварий, правонарушений, преступлений, а также обеспечения безопасности персонала и посетителей.

Во исполнение Федеральных законов РФ от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системами видеонаблюдения, оповещения и управления, эвакуацией, а также системой освещения.

Порядок проведения организационно-практических, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), производится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.11.2009 №1629-р.

Отказ от реализации ИПКВ негативно скажется на обеспечении безопасности персонала при осуществлении бизнес-процессов Общества, а также посетителей.

- Приобретение серверов (2026)

Целью реализации проекта является обеспечение Общества современным отечественным серверным оборудованием, отвечающим требованиям в части отказоустойчивости.

В Центре обработки данных (далее - ЦОД) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» централизованы все локальные сервисы с использованием серверов согласно приложению «Технические ресурсы». Два вычислительных узла Lenovo ThinkSystem SR630 с датой ввода в эксплуатацию 2020  не соответствуют требованиям Технической политики в области информационных технологий Общества, а также программного обеспечения высоконагруженного отказоустойчивого кластера, используемого при реализации бизнес-процессов Общества, на данное оборудование отсутствует возможность приобретения технической поддержки, в связи с чем возникают риски отказа и остановки критических бизнес-процессов и обслуживания клиентов.

В рамках реализации проекта по импортозамещению кластерных нод виртуализации на базе «Ред Виртуализация» планируется организация высоконагруженного отказоустойчивого кластера, построенного на базе трех серверов OpenYard RS201I-58R и запланированы следующие мероприятия:

1. В 2025 году приобретены два импортозамещенных сервера OpenYard RS201I-58R и проведена замена в соответствии с требованиями Технической политики с последующим выводом из эксплуатации:

- Lenovo Flex System x240 Competer Node [873744G]

- Lenovo Flex System x240 Competer Node [873744G]

- Lenovo Flex System x240 M5 Competer Node [9532G2G]

2. В рамках настоящего инвестиционного проекта планируется приобретение третьей кластерной ноды OpenYard RS201I-58R с дальнейшей интеграцией в текущий кластер виртуализации Общества.

В случае отказа от реализации проекта существуют риски выхода из строя снятого с поддержки производителем серверного оборудования и остановки процедуры миграции аппаратно-программного комплекса виртуализации в условиях возросшей нагрузки, что негативным образом скажется на вычислительной мощности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и приведет к критическим остановкам бизнес-процессов.

- Приобретение и монтаж вывески над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский"

Реализация проекта обусловлена необходимостью обновления вывески над входом Центра обслуживания клиентов "Тамбовский».

Целью реализации проекта является обеспечение удобства навигации физических и юридических лиц, а также соблюдение требований к внешнему облику зданий в историческом центре г. Тамбов. Конструкция вывески, расположенной над входом в настоящий момент, является необъёмной и не световой, что в свою очередь не отвечает требованием Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории городского округа – город Тамбов (письмо Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Тамбова Тамбовской области от 04.07.2025 №25-40-1001/2).

- Приобретение источника бесперебойного питания для серверного оборудования (2026)

Для обеспечения бесперебойного электропитания серверного оборудования в Обществе используется источник бесперебойного питания (далее - ИБП) APC Start-UPS RT RM 10000VA, введённый в эксплуатацию в 2011 году, что создает угрозу прерывания ключевых бизнес-процессов Общества, в том числе по обслуживанию потребителей, и создает высокий риск нарушения нормального функционирования серверного оборудования. Во избежание потенциальных отказов в резервировании электропитания серверного оборудования планируется провести своевременную замену ИБП на импортозамещенное высоконадежное устройство, гарантирующее устойчивое обеспечение энергией критически важной инфраструктуры Общества.

Настоящий инвестиционный проект рассчитан на приобретение нового, импортозамещенного ИБП, находящегося в едином реестре российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В случае отказа от инвестиционного проекта работа оборудования будет осуществляться без возможности резервирования питания, фильтрации и стабилизации параметров электроэнергии. Внештатное отключение электроэнергии приведет к аварийному отключению серверного оборудования, с возможным выходом из строя критически важной инфраструктуры общества.

Целью реализации проекта является построение надёжной, отказоустойчивой системы бесперебойного электропитания в Обществе.

- Приобретение лицензий на право использования информационной системы управления проектами и инвестиционными программами (Инвеста)

ИС «Инвеста» - единая информационная система для эффективного управления инвестиционными проектами и программами в Обществе. Создание данной системы позволит автоматизировать и централизовать процесс инвестиционного планирования.

В рамках проекта предполагается реализовать интеграцию ИС «Инвеста» с существующими и перспективными корпоративными информационными системами Общества.

Необходимость реализации ИПКВ ИТ обусловлена следующими ожидаемыми эффектами:

1.	Повышение эффективности труда и использования ресурсов:

–	снижение количества ошибок, в том числе за счет интеграции с ИС, являющимися потребителями информации по ИПКВ и ИПР;

–	снижение количества рутинных операций по подготовке документов и отчетности;

2.	Повышение качества принятия управленческих решений:

–	повышение эффективности управления как отдельными проектами, так и инвестиционной программой в целом;

–	своевременное обеспечение актуальной информацией лиц, принимающих решения;

–	повышение оперативности взаимодействия и обеспечение скоординированной работы специалистов структурных подразделений Общества;

–	обеспечение контроля над исполнением ИПКВ, эффективностью вложения денежных средств.

Целями данного проекта является:

-создание единой информационной системы управления инвестиционными проектами и программами;

-повышение оперативности взаимодействия и обеспечение скоординированной работы специалистов структурных подразделений и предприятий Общества;

-повышение уровня интеграции данных по инвестициям Общества с данными смежных информационных областей (бизнес-планирование, стратегическое планирование, консолидированная отчетность и т.п.);

-повышение операционного контроля над исполнением инвестиционных обязательств Общества, эффективностью вложения денежных средств.

- Создание комплекса эмуляции элементов ИТ-инфраструктуры

Целью реализации проекта является создание системы эмуляции элементов ИТ-инфраструктуры, привлекающей внимание злоумышленников и позволяющей выявлять аномальную активность.

Существующие средства защиты сети основаны на устаревших технологиях и не включают современные инструменты классов NTA (Network Traffic Analysis) и NGFW (Next Generation Firewall), что существенно снижает уровень соответствия требованиям информационной безопасности и отраслевым стандартам.

Наличие слабо контролируемых сегментов ИТ-инфраструктуры («серых зон») с ограниченными возможностями мониторинга и низкого качества выявляемости угроз увеличивает риски успешной реализации сложных кибератак и негативно влияет на общую устойчивость организации к внешним угрозам.

Основной задачей, решаемой в рамках реализации проекта является построение системы эмуляции компонентов ИТ-инфраструктуры (процесс воспроизведения поведения реальных аппаратных или программных элементов вычислительной среды с целью тестирования, разработки программного обеспечения или повышения надежности инфраструктуры), предназначенной для привлечения внимания потенциальных нарушителей посредством специально сконструированных имитирующих объектов, обладающих признаками легитимных информационных активов организации.

- Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (анализатор сетевого трафика) (межсетевой экран)

В рамках реализации проекта для обеспечения защиты локальных сетей Общества от кибератак, включая сложные APT-атаки, планируется внедрить:

•	систему фильтрации сетевого трафика, препятствующую проникновению и перемещению злоумышленника в ЛВС (локальные вычислительные сети);

•	систему анализа сетевого трафика ЛВС, детектирующей аномалии и признаки присутствия злоумышленника.

Интеграция Общества с внешней средой посредством сети Интернет и активное применение сотрудниками корпоративных информационных ресурсов предъявляют повышенные требования к постоянному контролю и глубокому анализу сетевой активности.

Несоответствующая существующим технологиям кибератак автоматизация процессов мониторинга приводит к замедленному выявлению подозрительных действий и угроз, повышая вероятность наступления инцидентов информационной безопасности, включая инциденты, связанные с несанкционированным доступом, утратой конфиденциальных сведений и отказом в обслуживании ключевых сервисов.

Внедрение комплексного решения по анализу сетевого трафика позволит обеспечить высокий уровень детализации и прозрачности происходящих процессов, оперативно реагировать на потенциальные угрозы и значительно повысить общий уровень защищенности информационно-технологической инфраструктуры Общества.

Целью реализации проекта является комплексная защита ЛВС и межсетевого взаимодействия, включая:

- защиту от проникновения злоумышленников;

- предотвращение перемещения злоумышленников внутри сети;

- контроль и анализ сетевого трафика;

- быстрое обнаружение и блокирование зловредной активности (в том числе автоматически).

- Создание и внедрение торговой площадки для купли-продажи электрической энергии (мощности) в рамках Постановления Правительства РФ от 31.01.2026 №78

В рамках постановления правительства Российской Федерации от 31 января 2026 г. № 77 "О проведении пилотного проекта по созданию и внедрению торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности)" организовано проведения пилотного проекта по созданию и внедрению торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности).  Целью реализации проекта является создание условий и апробация функционирования торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности) для предоставления потребителям электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии (мощности) возможности согласования ценовых параметров приобретаемой электрической энергии, в том числе при участии на торговой площадке субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, для взаимодействия участников пилотного проекта в целях заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

В соответствии с пунктом 2 Постановления №77 под торговой площадкой понимается создаваемый оператором торговых площадок (далее - оператор) программно-аппаратный комплекс, посредством которого обеспечиваются технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия между оператором и участниками торговой площадки, а также непосредственно между участниками торговой площадки, в том числе возможность заключения через электронные каналы связи договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договоров, связанных с реализацией (приобретением) иных товаров, работ и (или) услуг, направленных в том числе на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии (мощности), изменение режима потребления электрической энергии, приобретение атрибутов генерации, предоставление сервисных или посреднических работ и (или) услуг.

Оператором торговой площадки является гарантирующий поставщик в зоне деятельности, определенной в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее – Правила розничного рынка).

Все расходы по созданию и организации функционирования торговой площадки несет гарантирующий поставщик, являющийся оператором торговой площадки.

Работы по созданию и внедрению торговой площадки как торгового продукта, включают, в том числе приобретение лицензий и формируют нематериальный актив, который должен быть принят гарантирующим поставщиком к бухгалтерскому учету в качестве объекта нематериального актива.

В соответствии с пунктом 36 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977, исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) при рассмотрении проекта инвестиционных программ субъектов электроэнергетики обязан учитывать необходимость включения расходов, направленных на обеспечение субъектом электроэнергетики исполнения обязательных требований, определенных в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Таким образом, расходы по созданию и внедрению торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности) направлены на соблюдение требований федерального законодательства, что является основание для включения проекта в инвестиционную программу Общества.

В рамках настоящего инвестиционного проекта планируется приобретение программы для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом" и выполнение работ по внедрению торговой площадки.

- Приобретение лицензии ПО Max Patrol SIEM

Реализации проекта обусловлена необходимостью повышения уровня информационной безопасности Общества, а также соблюдением требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и систем, обрабатывающих персональные данные.

В рамках инвестиционного проекта решается задача продления лицензии на используемое в Обществе Программное обеспечение MaxPatrol Security Information and Event Management.

Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

- повышение уровня информационной безопасности Общества;

- препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальных для Общества рисков ИБ;

- получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам.

- Приобретение лицензий ПО Positive Technologies

Реализации проекта обусловлена необходимостью повышения уровня информационной безопасности Общества, а также соблюдением требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и систем, обрабатывающих персональные данные.

В рамках инвестиционного проекта решается задача приобретения лицензий на программное обеспечение в рамках построения комплексов межсетевого экранирования и анализатора сетевого трафика.

Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

- повышение уровня информационной безопасности Общества;

- препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальных для Общества рисков ИБ;

- получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам.