Пояснительная записка об учете в доработанном проекте инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025-2028 гг. замечаний Департамента цен тарифов Тамбовской области и Министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области

В соответствии с п.40 постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – постановление №977) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – Общество) с учетом заключения Департамента цен и тарифов Тамбовской области от 28.05.2025 №02-13/841, заключения Министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области от 10.06.2025 №02-01-20и/2498 и решениями, принятыми на согласительном совещании (протокол согласительного совещания от 17.06.2025) на проект ИПР Общества на 2025-2028 гг., направляет доработанные материалы и поясняет:

- При доработке проекта ИПР Общества на 2025-2028 гг. актуализированы параметры проектов «Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2025 году» (идентификатор проекта O_TESK_IP_17) и «Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026-2028 гг.» (идентификатор проекта P_TESK_IP_10). Актуализация обусловлена необходимостью надлежащего выполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) на территории Российской Федерации» по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии и снижением риска неблагоприятных последствий в виде применения штрафных санкций гражданско-правового и административного характера в отношении Общества.

| № п/п | O_TESK_IP_17_ «Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2025 году», P_TESK_IP_10 «Развитие интеллектуальной системы учета (ИСУ) в 2026-2028 гг.» | финансирование, млн. руб. | освоение, млн. руб. | ввод, млн. руб. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПУ |
| 1 | Проект ИПР | 131,2 | 109,3 | 109,3 | 5 720 |
| 2 | Доработанный проект ИПР | 192,3 | 160,3 | 160,3 | 11 885 |
|  | Отклонение (стр.2-стр.1) | 61,1 | 51,0 | 51,0 | 6 165 |

Дополнительные средства планируется направить на дооснащение интеллектуальными приборами учета электроэнергии МКЖД, в которых относительное количество интеллектуальных приборов составляет менее 100% от общего количества приборов, взамен устаревших моделей, независимо от их работоспособности и срока истечения межповерочного интервала, что позволит организовать эффективную досудебную работу с потребителями, имеющими просроченную задолженность по оплате электроэнергии, посредством процедур дистанционного ввода ограничений/приостановлений поставок электрической энергии, а также дистанционного снижения разрешенной к использованию мощности отопительного оборудования до необходимого и достаточного минимума (соблюдение требований п.122 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. ПП РФ от 6 мая 2011 г. № 354). В качестве источника финансирования дополнительных объемов планируется использовать прочие собственные средства Общества.

- В соответствии с заключением Департамента цен и тарифов Тамбовской области предлагается скорректировать источники финансирования инвестиционной программы Общества на 2026-2028 годы, заменив источник финансирования «Прибыль на капитальные вложения за счет тарифа» на источник финансирования «Амортизация».

Обществом доработаны параметры проекта ИПР на 2025-2028 гг. в части тарифных источников финансирования инвестиционной программы на 2026-2028 гг.: в качестве тарифного источника используется амортизация основных средств и нематериальных активов по регулируемому виду деятельности в соответствии с расчетом, прилагаемым к материалам доработанного проекта ИПР 2025-2028 гг.

| № п/п | Показатель | 2025 Год | 2026 Год | 2027 Год | 2028 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение по корректировке плана | Предложение по корректировке плана | Предложение по корректировке плана | Предложение по корректировке плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Источники финансирования инвестиционной программы всего, с НДС, млн. руб. | 173,0 | 75,2 | 77,1 | 61,6 |
| I | Собственные средства всего, в том числе: | 173,0 | 75,2 | 77,1 | 61,6 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 66,5 | 63,2 | 64,8 | 51,3 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 49,6 | 63,2 | 64,8 | 51,3 |
| 1.2.1.1 | реализации электрической энергии и мощности | 49,6 | 63,2 | 64,8 | 51,3 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 16,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 27,8 | 12,1 | 12,3 | 10,3 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 61,3 | 0 | 0 | 0 |